**AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM**

**SILNICE I/35 ZUBŘÍ, KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/01877**

**PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU V RÁMCI UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE**

**21. 3. 2016 – 31. 5. 2016    etapa 1**

(závislosti na klimatických podmínkách)

* přípravné práce
* přeložka komunikace
* vybudování komunikace (napojení MK)

**1. 6. 2016   -  28. 8. 2016     etapa 2**

**-** vybudování komunikace (napojení MK)